План-график работ по установке ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация,

версия RELEASE_VERSION

План внедрения

Приложение 1 к Распоряжению

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps выполнить backup конфигураций ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация: Ссылка для backup: Jenkins_OMEGA_PROM Action: - IAM_BACKUP target: - Stork contour: - PROM folder: - /opt/iamproxy/logs minutes: - 60 Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:20 (МСК) | DATE 23:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
| 3. | Средствами DevOps установить сборку через: RLM (Примечание: сборку можно устанавливать и через Omega) После перехода по ссылке выбираем КТС указываем значение: (pvlos-efs001128) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Во втором окне выбираем значение: (pvlos-efs001129) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Примечание: для каждого КТС выполняем настройки по отдельности (так же можно паралельно проводить настройки в двух окнах одновременно) Далее нажимаем кнопку: «Проверить возможности конфигурирования IAMProxy» Версия IAMProxy: Указываем значение из KeePass IDP Hostname: Указываем значение из KeePass Адрес пользовательского endpoint: pvlos-efs001128.sigma.sbrf.ru pvlos-efs001129.sigma.sbrf.ru Дистрибутив конфигурации IAMProxy: Примечание: ссылку берем из релиза https://int.nexus.sigma.sbrf.ru/repository/maven-distr/CI02241459/CI06385041/RELEASE_VERSION/CI06385041-RELEASE_VERSION-distrib.zip Сертификат IAM Proxy: Закрытый ключ: -----BEGIN PRIVATE KEY----- Указываем значение из KeePass -----END PRIVATE KEY----- Публичный сертификат: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Цепочка доверенных TLS-сертификатов: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Client ID СУДИР: Указываем значение из KeePas Client Secret СУДИР: Указываем значение из KeePass Ключ для шифрования сессии (Session Secret): Указываем значение из KeePass Нажать кнопку: «Выполнить» Необходимо подтверждение задач «второй рукой» в RLM | DATE 23:00 (МСК) | DATE 23:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
| 4. | Проверяем статус задачи. Статус должен быть: «Исполнено» по всем КТС Проверка работоспособности ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация. Провести проверки по работоспособности | DATE 23:20 (МСК) | PLUS_1 00:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
| 5. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | PLUS_1 00:00 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 6. | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:20 (МСК) | PLUS_1 00:40 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 7. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:40 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |
| 8. | Оповещение об успешном внедрении релиза: | Успешное внедрение релиза АС ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ (Аутентификация). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

Условия выполнения:

- Критический сбой программного или аппаратного обеспечения

- Невозможность запуска, установленного приложения в течении 45 минут

- Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем

План отката средствами DevOps

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
|  | Средствами DevOps установить сборку ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация:PREV_VERSION Ссылка для backup: Jenkins_OMEGA_PROM Средствами DevOps установить сборку через: RLM (Примечание: сборку можно устанавливать и через Omega) После перехода по ссылке выбираем КТС указываем значение: (pvlos-efs001128) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Во втором окне выбираем значение: (pvlos-efs001129) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Примечание: для каждого КТС выполняем настройки по отдельности (так же можно паралельно проводить настройки в двух окнах одновременно) Далее нажимаем кнопку: «Проверить возможности конфигурирования IAMProxy» Версия IAMProxy: Указываем значение из KeePass IDP Hostname: Указываем значение из KeePass Адрес пользовательского endpoint: pvlos-efs001128.sigma.sbrf.ru pvlos-efs001129.sigma.sbrf.ru Дистрибутив конфигурации IAMProxy: Примечание: ссылку берем из релиза https://int.nexus.sigma.sbrf.ru/repository/maven-distr/CI02241459/CI06385041/PREV_VERSION/CI06385041-PREV_VERSION-distrib.zip Сертификат IAM Proxy: Закрытый ключ: -----BEGIN PRIVATE KEY----- Указываем значение из KeePass -----END PRIVATE KEY----- Публичный сертификат: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Цепочка доверенных TLS-сертификатов: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Client ID СУДИР: Указываем значение из KeePas Client Secret СУДИР: Указываем значение из KeePass Ключ для шифрования сессии (Session Secret): Указываем значение из KeePass Нажать кнопку: «Выполнить» Необходимо подтверждение задач «второй рукой» в RLM | Х+5 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
|  | Проверка работоспособности ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация Провести проверки по работоспособности | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4. | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+55 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 5. | Оповещение о неуспешном внедрении релиза: | Произошла ошибка при установке в ПРОМ АС ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ (Аутентификация). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. ПО возвращено на версию PREV_VERSION Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут.

Условия выполнения:

- Функциональные ошибки прикладного ПО

- Деградация предоставляемого сервиса

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация:PREV_VERSION Ссылка для backup: Jenkins_OMEGA_PROM Средствами DevOps установить сборку через: RLM (Примечание: сборку можно устанавливать и через Omega) После перехода по ссылке выбираем КТС указываем значение: (pvlos-efs001128) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Во втором окне выбираем значение: (pvlos-efs001129) в поле поиска, нажимаем кномпку «Далее». Примечание: для каждого КТС выполняем настройки по отдельности (так же можно паралельно проводить настройки в двух окнах одновременно) Далее нажимаем кнопку: «Проверить возможности конфигурирования IAMProxy» Версия IAMProxy: Указываем значение из KeePass IDP Hostname: Указываем значение из KeePass Адрес пользовательского endpoint: pvlos-efs001128.sigma.sbrf.ru pvlos-efs001129.sigma.sbrf.ru Дистрибутив конфигурации IAMProxy: Примечание: ссылку берем из релиза https://int.nexus.sigma.sbrf.ru/repository/maven-distr/CI02241459/CI06385041/PREV_VERSION/CI06385041-PREV_VERSION-distrib.zip Сертификат IAM Proxy: Закрытый ключ: -----BEGIN PRIVATE KEY----- Указываем значение из KeePass -----END PRIVATE KEY----- Публичный сертификат: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Цепочка доверенных TLS-сертификатов: -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- Указываем значение из KeePass -----END CERTIFICATE----- Client ID СУДИР: Указываем значение из KeePas Client Secret СУДИР: Указываем значение из KeePass Ключ для шифрования сессии (Session Secret): Указываем значение из KeePass Нажать кнопку: «Выполнить» Необходимо подтверждение задач «второй рукой» в RLM | Х+5 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Панюк Д.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности ЕФС.Сотрудники.Контакт Центр Продажи ММБ Аутентификация Провести проверки по работоспособности | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4. | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+55 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 11703 |  |  |  |  |
| Мануйлов Д.А. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Дуденков А.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
|  |  |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Эльяшевич А.Ю. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Бобовский С.А. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Пак А.Ю. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Хуторова Д.О. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Большаков К.Э. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |