План-график работ по установке АС ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH

версия RELEASE_VERSION

Приложение 1 к Распоряжению

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 | DATE 21:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = clm_const - SUBSYSTEM = CLM_CONSTRUCTOR_V - DISTRIB_VERSION = RELEASE_VERSION - SECTOR = clm_constructor_v - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:00 | DATE 21:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки АС ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH в рамках документа "Чек-лист.docx" Ссылки на кластера OpenShift: - Claster 1 - Claster 2 Критерии проверки: - все PODы проекта должны быть подняты на обоих кластерах - в системном логе PODов не должно быть ошибок - при запуске PODов не должно быть рестартов - В Deployments и в DeploymentConfigs в графе Labels проверить, что указана корректная версия: DistribVersion = RELEASE_VERSION DeployDate = (должны быть дата и время текущей установки)version = RELEASE_VERSION | DATE 21:30 | DATE 22:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 22:00 | DATE 22:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | DATE 22:30 | DATE 23:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | DATE 23:00 | PLUS_1 01:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

Условия выполнения:

- Критический сбой программного или аппаратного обеспечения

- Невозможность запуска, установленного приложения в течении 45 минут

- Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем

План отката средствами DevOps

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | - Васькин А.А. - Овчинников С.Ю. - Перминов С.С. |  |
|  | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 1 перед внедрением | X+5 минут | X+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
|  | Средствами DevOps установить сборку ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = gf - SUBSYSTEM = CLM_CONSTRUCTOR_V - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - SECTOR = clm_constructor_v - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х+5 минут | Х+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
|  | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 30 минут

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | - Васькин А.А. - Овчинников С.Ю. - Перминов С.С. |  |
|  | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 1 перед внедрением | X+5 | X+10 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Средствами DevOps установить сборку ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = gf - SUBSYSTEM = CLM_CONSTRUCTOR_V - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - SECTOR = clm_constructor_v - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х+5 минут | Х+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ЕФС.СЕГМЕНТ СОТРУДНИКИ.CLM CONSTRUCTOR BH в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 30 минут

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 362 |  |  |  |  |
| Овчинников С.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | Удаленно |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Дуденков А.С. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Бобовский С.А. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Пак А.Ю. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Хуторова Д.О. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Большаков К.Э. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |