Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 1. | Средствами DevOps установить сборку обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_SOWA_CLM_Prom Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => R-02.000.01-develop-secman - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-clm-revert - distrib_nexus_version => RELEASE_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | DATE 22:00 (МСК) | DATE 23:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.CLM. SOWA обратный профиль RELEASE_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе ok: [pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru] => {"msg": "profile version: profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" ok: [pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru] => {"msg": " /sowa/profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru : ok=53 changed=24 unreachable=0 failed=0 pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru : ok=50 changed=21 unreachable=0 failed=0 Дополнительные инструкции по внедрению отсутствуют | DATE 23:00 (МСК) | PLUS_1 00:05 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) "Чек-лист.docx" | PLUS_1 00:05 (МСК) | PLUS_1 00:10 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | PLUS_1 00:10 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:20 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: • Васькин А.А. Исполнители: • CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:30 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Средний | Средний | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Средний | Средний | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Средний | Средний | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 1. | Средствами DevOps установить сборку обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) PREV_VERSION Дополнительных инструкций перед раскаткой – нет. Выполнить раскатку в ПРОМ Ссылка: Jenkins_SOWA_CLM_Prom Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => R-02.000.01-develop-secman - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-clm-revert - distrib_nexus_version => PREV_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.CLM. SOWA обратный профиль PREV_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе ok: [pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru] => {"msg": "profile version: profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: PREV_VERSION" ok: [pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru] => {"msg": " /sowa/profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: PREV_VERSION" pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru : ok=53 changed=24 unreachable=0 failed=0 pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru : ok=50 changed=21 unreachable=0 failed=0 Дополнительные инструкции по внедрению отсутствуют | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) "Чек-лист.docx" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: • Васькин А.А. Исполнители: • CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 1. | Средствами DevOps установить сборку обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) PREV_VERSION Дополнительных инструкций перед раскаткой – нет. Выполнить раскатку в ПРОМ Ссылка: Jenkins_SOWA_CLM_Prom Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => R-02.000.01-develop-secman - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-clm-revert - distrib_nexus_version => PREV_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.CLM. SOWA обратный профиль PREV_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе ok: [pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru] => {"msg": "profile version: profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: PREV_VERSION" ok: [pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru] => {"msg": " /sowa/profile_storage/custom/resstore/resstore.yml:profile_version: PREV_VERSION" pvlsg-efs001585.omega.sbrf.ru : ok=53 changed=24 unreachable=0 failed=0 pvlsg-efs001586.omega.sbrf.ru : ok=50 changed=21 unreachable=0 failed=0 Дополнительные инструкции по внедрению отсутствуют | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки обратного профиля АС ЕФС.CLM. SOWA (Шлюз SOWA CLM) "Чек-лист.docx" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: • Васькин А.А. Исполнители: • CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| 8(55)710707, номер конференции 11542#. C сот. телефона нажмите:+7(495)6651799,11542# или +7(495)6690630,11542# или бесплатно +7(800)5555552,11542# |  |  |  |  |
| Радин В.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Антипов П.С. |  |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Болгов Э.И. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Разработка |  |  |  |  |
| CHECKER | Разработчик |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Давыдов А. В. | Дежурная Смена УСП: |  |  | На рабочем месте |
| Снисарь В. В. | Дежурная Смена УСП: |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С. У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе возврата (в соответствии с Плановым возвратом указанным в приложении №4) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе аварийного возврата (в соответствии с Планом аварийного возврата указанным в приложении №3) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |