Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2 | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление статистикой CLM версия RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR: PROM - SUBSYSTEM: clm_stat_pprb - DISTRIB_VERSION: RELEASE_VERSION - OSE_CLUSTERS: - не выбираем - PARAMS: Репозиторий\ветка repo CURR master (без изменений) - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:30 (МСК) | DATE 22:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия RELEASE_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-m.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-s.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects |  |  |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | DATE 22:00 (МСК) | DATE 23:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4 | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 23:00 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5 | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:10 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 6 | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:20 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 7 |  | PLUS_1 00:30 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. CHECKER: |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

План возврата

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об откате | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2 | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 1 перед внедрением | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3 | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление статистикой CLM версия PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR: PROM - SUBSYSTEM: clm_stat_pprb - DISTRIB_VERSION: PREV_VERSION - OSE_CLUSTERS: - не выбираем - PARAMS: Репозиторий\ветка repo CURR master (без изменений) - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 4 | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия PREV_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-m.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-s.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5 | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. CHECKER: |  |
| 6 | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. CHECKER: |  |

Приложение 4 к Распоряжению

План возврата

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об откате | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2 | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 1 перед внедрением | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3 | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление статистикой CLM версия PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR: PROM - SUBSYSTEM: clm_stat_pprb - DISTRIB_VERSION: PREV_VERSION - OSE_CLUSTERS: - не выбираем - PARAMS: Репозиторий\ветка repo CURR master (без изменений) - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 4 | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия PREV_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-m.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects - https://console-openshift-console.apps.prom-efsemp-s.ca.sbrf.ru:16000/k8s/cluster/projects | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5 | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х | Х | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. CHECKER: |  |
| 6 | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. CHECKER: |  |

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 331 |  |  |  |  |
| Радин В.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Антипов П.С. |  |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Болгов Э.И. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Мусин М.Х. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |