Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Средствами DevOps установить ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730) RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_syngx_deploy_static Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = clm_resstore_dmz - SUBSYSTEM = clm_resstore_dmz - DISTRIB_VERSION = RELEASE_VERSION - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:30 (МСК) | DATE 22:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730) (Релиз) сборка: RELEASE_VERSION | DATE 22:00 (МСК) | PLUS_1 00:10 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | PLUS_1 00:10 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:20 (МСК) | PLUS_1 00:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:30 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Средствами DevOps установить ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730 PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_syngx_deploy_static Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = clm_resstore_dmz - SUBSYSTEM = clm_resstore_dmz - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730) (Релиз) сборка: PREV_VERSION | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Средствами DevOps установить ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730 PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_syngx_deploy_static Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = clm_resstore_dmz - SUBSYSTEM = clm_resstore_dmz - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ЕФС. CLM. RESSTORE PL Web DMZ(7519730) (Релиз) сборка: PREV_VERSION | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 362 |  |  |  |  |
| Радин В.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Болгов Э.И. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Антипов П.С. |  |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Мусин М.Х. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Бобовский С.А. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Пак А.Ю. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Хуторова Д.О. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Большаков К.Э. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |