Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 1. | Средствами DevOps установить ЕФС. Мобильное рабочее место КМ ММБ. CLM.RESSTORE RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_CLM_RESSTORE - Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - Action => DEPLOY Release => RELEASE_VERSION - Поле SECMAN_TOKEN1 оставляем пустым - Поле SECMAN_TOKEN2 оставляем пустым - Нажимаем «Собрать» В случае, если интервал остановки сервиса превышает 30 минут, то требуется выполнить генерацию новых токенов по инструкции Указать wrapped токен при раскатке Сформировать ДВА ТОКЕНА и задать в два поля джобы раскатки Токен формируется следующим образом в secman по ссылке: https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets?namespace=CI02241459_CI06079542 1. В SecMan переходим в approle и копируем secret_id Mount path: ad\sigma.sbrf.ru Namespace: CI02241459_CI06079542 Full path to secret: CI02241459_CI06079542/A/CI02889318/JEN/MAIN/KV/approle https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets/A%2FCI02889318%2FJEN%2FMAIN%2FKV/show/approle?namespace=CI02241459_CI06079542 2. Следующим этапом переходим в tools с полученным secret_id https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/tools/wrap?namespace=CI02241459_CI06079542 3. Данный secret_id вставляем в фигурные скобочки и нажимаем wrap data Требуется повторить дважды получение токена. После чего с новыми параметрами перезапустить установку сборки. | DATE 21:30 (МСК) | DATE 22:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Проверка работоспособности ФП ЕФС. CLM. RESSTORE 2.1. Проверка логов на наличие ошибок В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок: pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 2.2. Проверка версии релиза на каждом сервере В логе раскатки Jenkins нужно проверить вывод версии раскатившейся сборки: ok: [pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= RELEASE_VERSION 76 штук" ok: [pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= RELEASE_VERSION 76 штук" | DATE 22:00 (МСК) | PLUS_1 00:05 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. CLM. RESSTORE "Чек-лист.docx" | PLUS_1 00:05 (МСК) | PLUS_1 00:10 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | PLUS_1 00:10 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:20 (МСК) | PLUS_1 00:20 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:30 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 1. | Средствами DevOps установить ЕФС. Мобильное рабочее место КМ ММБ. CLM.RESSTORE PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_CLM_RESSTORE - Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - Action => DEPLOY Release => PREV_VERSION Поле SECMAN_TOKEN1 оставляем пустым Поле SECMAN_TOKEN2 оставляем пустым Нажимаем «Собрать» В случае, если интервал остановки сервиса превышает 30 минут, то требуется выполнить генерацию новых токенов по инструкции Указать wrapped токен при раскатке Сформировать ДВА ТОКЕНА и задать в два поля джобы раскатки Токен формируется следующим образом в secman по ссылке: https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets?namespace=CI02241459_CI06079542 1. В SecMan переходим в approle и копируем secret_id Mount path: ad\sigma.sbrf.ru Namespace: CI02241459_CI06079542 Full path to secret: CI02241459_CI06079542/A/CI02889318/JEN/MAIN/KV/approle https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets/A%2FCI02889318%2FJEN%2FMAIN%2FKV/show/approle?namespace=CI02241459_CI06079542 2. Следующим этапом переходим в tools с полученным secret_id https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/tools/wrap?namespace=CI02241459_CI06079542 3. Данный secret_id вставляем в фигурные скобочки и нажимаем wrap data Требуется повторить дважды получение токена. После чего с новыми параметрами перезапустить установку сборки. | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Проверка работоспособности ФП ЕФС. CLM. RESSTORE 2.1. Проверка логов на наличие ошибок В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок: pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 2.2. Проверка версии релиза на каждом сервере В логе раскатки Jenkins нужно проверить вывод версии раскатившейся сборки: ok: [pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= PREV_VERSION 76 штук" ok: [pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= PREV_VERSION 76 штук" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. CLM. RESSTORE "Чек-лист.docx" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: • Васькин А.А. Исполнители: • CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 1. | Средствами DevOps установить ЕФС. Мобильное рабочее место КМ ММБ. CLM.RESSTORE PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_CLM_RESSTORE Открываем ссылку В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» Action => DEPLOY Release => PREV_VERSION Поле SECMAN_TOKEN1 оставляем пустым Поле SECMAN_TOKEN2 оставляем пустым Нажимаем «Собрать» В случае, если интервал остановки сервиса превышает 30 минут, то требуется выполнить генерацию новых токенов по инструкции Указать wrapped токен при раскатке Сформировать ДВА ТОКЕНА и задать в два поля джобы раскатки Токен формируется следующим образом в secman по ссылке: https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets?namespace=CI02241459_CI06079542 1. В SecMan переходим в approle и копируем secret_id Mount path: ad\sigma.sbrf.ru Namespace: CI02241459_CI06079542 Full path to secret: CI02241459_CI06079542/A/CI02889318/JEN/MAIN/KV/approle https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/secrets/A%2FCI02889318%2FJEN%2FMAIN%2FKV/show/approle?namespace=CI02241459_CI06079542 2. Следующим этапом переходим в tools с полученным secret_id https://p.secrets.sigma.sbrf.ru/ui/vault/tools/wrap?namespace=CI02241459_CI06079542 3. Данный secret_id вставляем в фигурные скобочки и нажимаем wrap data Требуется повторить дважды получение токена. После чего с новыми параметрами перезапустить установку сборки. | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Смородин Н.М. | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 2. | Проверка работоспособности ФП ЕФС. CLM. RESSTORE 2.1. Проверка логов на наличие ошибок В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок: pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru: ok=4 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 2.2. Проверка версии релиза на каждом сервере В логе раскатки Jenkins нужно проверить вывод версии раскатившейся сборки: ok: [pvlss-efs000050.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= PREV_VERSION 76 штук" ok: [pvlss-efs000051.sigma.sbrf.ru] => { "msg":"Сумма Презентаций текущей версии version= PREV_VERSION 76 штук" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. CLM. RESSTORE "Чек-лист.docx" | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 5. | Проверка внедренного функционала | X | X | Ответственный: • Васькин А.А. Исполнители: • CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | X | X | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER | Недоступность бизнес-сервисов не планируется |

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |
| Основная конф. № 164 – ТКС внедрения № 11164 – ТКС для тестовых сред № 44164 |  |  |  |
| CHECKER | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Лидер АС; Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  | Удаленно |
| Антипов П.С. | Владелец продукта |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  | На рабочем месте |
| Разработчик |  |  |  |
| Мусин М.Х. |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |
| Бобовский С.А. | Поддержка DEVOPS |  | На рабочем месте |
| Пак А.Ю. | Поддержка DEVOPS |  | На рабочем месте |
| Хуторова Д.О. | Поддержка DEVOPS |  | На рабочем месте |
| Большаков К.Э. | Поддержка DEVOPS |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |