Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкции ДО установки релиза: INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 2 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_SOWA_Prom - Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => service - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-emrm-N3 - distrib_nexus_version => RELEASE_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | DATE 21:30 (МСК) | DATE 23:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3 | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 23:30 (МСК) | DATE 23:45 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) RELEASE_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе: 23:48:32 TASK [sowa_deploy : debug] ***************************************************** 23:48:32 task path: /opt/jenkins/j_home/jenkins/workspace/UFS_KOMPAS_MMB_CI02241459/SOWA/sowa_profile/roles/sowa_deploy/tasks/main.yml:225 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002268.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs000889.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002265.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs001150.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002267.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002266.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: RELEASE_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' Проверка работоспособности АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) "Чек-лист.docx" | DATE 23:45 (МСК) | PLUS_1 00:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 5 | Проверка внедренного функционала | PLUS_1 00:00 (МСК) | PLUS_1 00:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 6 | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:30 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |
| 7. | Оповещение об успешном внедрении релиза: | Успешное внедрение релиза АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (ЕМРМ SOWA). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Средний | Средний | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Средний | Средний | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Средний | Средний | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. - Перминов С.С. |  |
| 2 | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением INSTRUCTION_BLOCK | Х+10 минут | Х+15 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 3 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_SOWA_Prom - Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => service - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-emrm-N3 - distrib_nexus_version => PREV_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | Х+15 минут | Х+20 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 4 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) PREV_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе: 23:48:32 TASK [sowa_deploy : debug] ***************************************************** 23:48:32 task path: /opt/jenkins/j_home/jenkins/workspace/UFS_KOMPAS_MMB_CI02241459/SOWA/sowa_profile/roles/sowa_deploy/tasks/main.yml:225 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002268.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs000889.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002265.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs001150.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002267.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002266.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' | Х+20 минут | Х+45 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 5 | Проверка работоспособности АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) "Чек-лист.docx" | Х+20 минут | Х+45 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 6 | Проверка внедренного функционала | Х+45 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 7 | Оповещение о не успешном внедрении релиза: | Произошла ошибка при установке в ПРОМ АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (ЕМРМ SOWA). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. ПО возвращено на версию PREV_VERSION Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы «EMP_MMB_EMRM» в течение 40 минут

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. - Перминов С.С. |  |
| 2 | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением INSTRUCTION_BLOCK | Х+5 минут | Х+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 1 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_SOWA_Prom - Открываем ссылку - В меню слева выбираем пункт «Собрать с параметрами» - playbook_mode => DEPLOY PROFILES - playbook_bitbucket_tag => service - env_params_bitbucket_tag => R-02.000.01-prom-emrm-N3 - distrib_nexus_version => PREV_VERSION - hosts_group_to_update => psi_emp_kompass - standName => prom - Пункт «job_reset» выбран (стоит галка) Нажимаем «Собрать» | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Давыдов А. В. - Снисарь В. В. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2 | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) PREV_VERSION В логе раскатки Jenkins нужно проверить, что сборка встала и нет ошибок, после проверить актуальную версию профиля в логе: 23:48:32 TASK [sowa_deploy : debug] ***************************************************** 23:48:32 task path: /opt/jenkins/j_home/jenkins/workspace/UFS_KOMPAS_MMB_CI02241459/SOWA/sowa_profile/roles/sowa_deploy/tasks/main.yml:225 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002268.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs000889.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002265.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs001150.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002267.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 ok: [pvlsg-efs002266.omega.sbrf.ru] => { 23:48:32 "msg": "profile version: /sowa/profile_storage/custom/emrm/emrm.yml:profile_version: PREV_VERSION" 23:48:32 } 23:48:32 Read vars_file '{{ path_to_sowa_profiles_vault_credentials }}' | Х+5 минут | Х+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT Дежурная Смена УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3 | Проверка работоспособности АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) "Чек-лист.docx" | Х+10 минут | Х+25 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5 | Проверка работоспособности АС ЕФС.EMRM SOWA (Шлюз SOWA EMRM) "Чек-лист.docx" | Х+20 минут | Х+45 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Гапоненко Д.А. Исполнители: - OPLOT |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы «EMP_MMB_EMRM» в течение 40 минут

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| 8(55)710707, номер конференции 11542#. C сот. телефона нажмите:+7(495)6651799,11542# или +7(495)6690630,11542# или бесплатно +7(800)5555552,11542# |  |  |  |  |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  | 8-55724212 +7(968)741-55-57 | Удаленно |
| Баранок А.В. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  | 8-55773229 +7(962)191-67-74 | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  | 8-55745483 +7(925)914-86-98 | Удаленно |
| Разработка |  |  |  |  |
| Мусин М.Х. | Разработчик |  | 8-78914661 +7(909)684-78-39 | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Давыдов А. В. | Дежурная Смена УСП: |  | 8-55714810 | На рабочем месте |
| Снисарь В. В. | Дежурная Смена УСП: |  | 8-55714810 | На рабочем месте |
| Есенов С. У. | Поддержка Jenkins |  | 8-55778330 | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  | 8-53195176 | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе возврата (в соответствии с Плановым возвратом указанным в приложении №4) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе аварийного возврата (в соответствии с Планом аварийного возврата указанным в приложении №3) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |