План работ по устранению МПР #Vulns Множественные уязвимости в RHEL (МЦОД и Вавилова):

План работ

| № | Мероприятия | Отв. Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение подавления событий по кластеру через RLM. Сценарий: Zabbix. Подавление событий. Ссылка:https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/UVS_ZABBIX_EVENT_SUPRESSOR Вставляем список хостов в поле «Выберите серверы/кластеры для подавления событий zabbix» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - Подавление событий Zabbix --- Включить - События для подавления --- Подавить все события от сервера включая СУБД, СПО, ОС - Время мин: --- указать количество минут до окончания тех окна (пример 240, если работы начинаются в 21:00) - Выполнить задачу ---- Прямо сейчас - нажимаем кнопку «Выполнить» КВР необходимо согласовать задачу и после исполнения задачи необходимо перейти к следующему пункту | Дежурный Оплот | Список КТС взять из приложения 1 |
|  | Остановка профилей SOWA (второй и третий пункт необходимо выполнить параллельно не дожидаясь отработки джобы) Сценарий: SOWA. Старт/Стоп/Рестарт профиля Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/sowaRESTART Вставляем список хостов в поле «Ресурсы SOWA» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - В поле «Выбор» проставляем галочки - Выберите действие --- Остановка - Выполнить задачу ---- Прямо сейчас - нажимаем кнопку «Выполнить» КВР необходимо согласовать задачу и после исполнения задачи необходимо перейти к следующему пункту | Дежурный Оплот | {{MPR_SOWA_HOSTS}} |
|  | Проверка и переключение ролей в кластере Сценарий: Pangolin. Переключение ролей в кластере Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/pangolin_switchover Вставляем список хостов в поле «Ресурсы Pangolin (Кластеры)» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - Нажимаем кнопку «Получить информацию» - В блоке «Конфигурация кластера» проверяем «роль сервера»: Если обновляемый сервер master, то в поле «Выполнить задачу» проставляем «Прямо сейчас» и нажимаем «Выполнить» КВР необходимо согласовать задачу и после исполнения задачи необходимо перейти к следующему пункту Если обновляемый сервер replica, то никаких действий не требуется и закрываем сценарий. Особенность проверки/переключения: Для каждого кластера проверки/переключение выполняются в отдельном окне. | Дежурный Оплот | {{MPR_POSTGRES_HOSTS}} |
|  | Запуск обновления ОС. Сценарий: Обновление ОС Linux/миграция RHEL/SberLinux Ссылка: https://linux.rlm.sber.ru/ Вставляем список хостов в поле «Поиск сервера» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Варианты обновления». --- обновить прямо сейчас - Оставляем галочку «Снять серверы с постоянного ручного обновления» - Комментарий --- МПР - Нажимаем кнопку «Сохранить» Ожидаем пока обновление пройдет и статус поменяется на «Успешно» Особенность обновления: - Хосты LBOSS (Программный балансировщик нагрузки) обновляются поочередно для каждого кластера в разрезе АС. - Хосты БД Pangolin обновляются в разрезе ролей сервера (сначала arbitr, потом replica) | Дежурный Оплот | Список КТС взять из приложения 1 |
| 5. | Проверка статуса профилей SOWA (пятый, шестой и седьмой пункт необходимо выполнить параллельно не дожидаясь отработки джобы) Сценарий: SOWA. Старт/Стоп/Рестарт профиля Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/sowaRESTART Вставляем список хостов в поле «Ресурсы SOWA» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - В поле «Выбор» проставляем галочки - В поле статус должно быть RUNNING | Дежурный Оплот | {{MPR_SOWA_HOSTS}} |
| 6. | Проверка и переключение ролей в кластере Сценарий: Pangolin. Стоп/Старт/Рестарт pgbouncer Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/pgse_ssr_pgbouncer Вставляем список хостов в поле «Ресурсы Pangolin (Кластеры)» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - Нажимаем кнопку «Получить информацию» - В блоке «Информация о pgbouncer» проверяем «Состояние pgbouncer» должно быть RUNNING Закрываем сценарий и переходим к следующему пункту Особенность проверки: Для каждого кластера проверки выполняются в отдельном окне. | Дежурный Оплот | {{MPR_POSTGRES_HOSTS}} |
| 7. | Проверка статуса Syng Сценарий: SynGX.Стоп/Старт/Перезапуск/Reload Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/restartSynGX Вставляем список хостов в поле «Ресурсы SynGX» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - В поле «Выбор» проставляем галочки - Действие --- Запуск - Нажимаем кнопку «Проверка конфигурации» Проверка должна вернуть: [хост] - SynGX уже запущен. Действие Запуск не может быть выполнено. Удалите данный хост из списка. Закрываем сценарий и переходим к следующему пункту Особенность проверки: Сценарии надо запускать в разрезе сетевого сегмента(alpha/sigma/delta) и АС Проверка статуса Syng Сценарий: SynGX.Стоп/Старт/Перезапуск/Reload Ссылка: https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/restartSynGX Вставляем список хостов в поле «Ресурсы SynGX» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - В поле «Выбор» проставляем галочки - Действие --- Запуск - Нажимаем кнопку «Проверка конфигурации» Проверка должна вернуть: [хост] - SynGX уже запущен……. Закрываем сценарий и переходим к следующему пункту Особенность проверки: Сценарии надо запускать в разрезе сетевого сегмента(alpha/sigma/delta) и АС | Дежурный Оплот | {{MPR_SYNGX_HOSTS}} |
| 8. | В случае проведения работ до окончания тех. окна, необходимо выполнить отключение подавления мониторинга. Выключение подавления событий по кластеру через RLM. Сценарий: Zabbix. Подавление событий. Ссылка:https://rlm.ca.sbrf.ru/dashboard/services/UVS_ZABBIX_EVENT_SUPRESSOR Вставляем список хостов в поле «Выберите серверы/кластеры для подавления событий zabbix» - Выделяем (проставляем галочку) все найденные хосты и нажимаем кнопку «Далее». - Подавление событий Zabbix --- Выключить - События для подавления --- Подавить все события от сервера включая СУБД, СПО, ОС - SELF_PORTAL_ID ---- указываем номер задачи из пункта 1 - Выполнить задачу ---- Прямо сейчас - нажимаем кнопку «Выполнить» КВР необходимо согласовать задачу и после исполнения задачи необходимо перейти к следующему пункту | Дежурный Оплот | Список КТС взять из приложения 1 |

План возврата обновления

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | Отв. Исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откат обновления OC Linux RHEL на предыдущую версию ядра с привлечением профильной РГ. | Х+5 | Х+60 | SberInfra Группа администрирования Linux (Тюкин А. Ю.) | X – время обнаружения событий, требующих плана отката |
|  | Проверка успешности выполнения сценариев. Убедиться в отсутствии отклонений в мониторингах. | Х+5 | Х+60 | Дежурный Оплот | X – время обнаружения событий, требующих плана отката |
|  | Проверка работоспособности АС со стороны коллег от проекта. | Х+60 | Х+90 | Дежурный Оплот | X – время обнаружения событий, требующих плана отката |

При появлении ошибок, сомнений необходимо позвонить/написать по списку контактов ниже

Контактная информация

| ФИО, Контакт | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фисан К.Ю. 1. Мухиддинов М.Б. | Ответственный | 8-965-275-3497 8-953-290-86-60 | Позвонить/написать |
| 2.Васькин А.А. | Руководитель | 8-925-914-8698 | Если сотрудники выше недоступны |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

{{APPENDIX_1_TABLE}}